|  |
| --- |
|  |
|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |
|  |
|  |
|  | **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |  |  |
|  | **Заміни вікон на металопластикові та ремонту відкосів в МТП гуртожитку Кам'янського енергитичного фахового коледжу по вул. Мальовнича, м. Кам'янське, Дніпропетровської обл.”** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  | №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах |  шт | 8 |   |
|  | 2 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 23,76 |   |
|  | 3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками зметалопластику в кам'яних стінах житлових ігромадських будівель | м2 | 23,76 |   |
|  | 4 | Встановлення пластикових підвіконних дощок | м | 14,8 |   |
|  | 5 | Встановлення віконних зливів | м | 14,8 |   |
|  | 6 | Знімання склопакетів |  м2 | 34,65 |   |
|  | 7 | Грунтування зовнішніх укосів | м2 | 12,1 |   |
|  | 8 | Ремонт штукатурки зовнішніх укосів по каменю та бетону | м2 | 12,1 |   |
|  | 9 | Встановлення склопакетів с заміною ущільнювачів |  м2 | 34,65 |   |
|  | 10 | Грунтування укосів всередині будівлі | м2 | 19,5 |   |
|  | 11 | Ремонт штукатурки укосів всередині будівлі по каменюта бетону | м2 | 19,5 |   |
|  | 12 | Шпаклювання відкосів всередині будівлі по штукатурці(підготовка поверхні під фарбування) | м2 | 19,5 |   |
|  | 13 | Фарбування водоемульсійними сумішами укосіввсередині будівлі | м2 | 19,5 |   |
|  | 14 | Очищення приміщень від сміття | т | 1,8 |   |
|  | 15 | Навантаження сміття вручну |  т | 1,8 |   |
|  |   |