Додаток 1.1

до Технічних вимог та переліку робіт по проекту

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ternopil Regional Human Rights Protection Centre

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверей | шт. | 9 |
| 2 | Демонтаж вікон | шт. | 7 |
| 3 | Демонтаж стелі Армстронг | м2 | 77,4 |
| 4 | Розбирання цегляних перегородок (цегляний перестінок в санвузлі) | м3 | 0,68 |
| 5 | Демонтаж вапняної фарби з стін | м2 | 128,7 |
| 6 | Демонтаж емальної фарби з стін | м2 | 104,8 |
| 7 | Демонтаж плитки з стін | м2 | 20,1 |
| 8 | Демонтаж плитки з підлоги | м2 | 7,7 |
| 9 | Демонтаж плінтусів | м.п. | 67 |
| 10 | Демонтаж світильників | шт. | 18 |
| 11 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 28 |
| 12 | Демонтаж електропроводки | м.п. | 246 |
| 13 | Демонтаж умивальників | шт. | 1 |
| 14 | Демонтаж змішувачів | шт. | 1 |
| 15 | Демонтаж кранів | шт. | 2 |
| 16 | Демонтаж унітазів | шт. | 1 |
| 17 | Демонтаж сходинки перед входом | шт. | 1 |
| 18 | Навантаження сміття вручну | т. | 6,5 |
| 19 | Вивезення сміття | т. | 6,5 |
| Підлоги |  |  |  |
| 20 | Ремонт плиток підлог (заливка самовирівнюючої стяжки) | м2 | 10,7 |
| 21 | Улаштування керамічних плиток на підлогу | м2 | 7,7 |
| 22 | Улаштування під покриття підлоги з ОСБ плити | м2 | 59 |
| 23 | Улаштування покриттів з ламінату | м2 | 128 |
| 24 | Улаштування плінтусів | м.п. | 105 |
| Стіни |  |  |  |
| 25 | Штукатурення стін | м2 | 20,1 |
| 26 | Штукатурення відкосів | м2 | 1,5 |
| 27 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами | м2 | 114,5 |
| 28 | Шпаклювання стін | м2 | 348 |
| 29 | Фарбування стін | м2 | 429,4 |
| 30 | Укладання плитки на стіни | м2 | 29 |
| Металопластикові конструкції |  |  |  |
| 31 | Монтаж металопластикової конструкції | м2 | 26,50 |
| Прорізи (вікна, двері) |  |  |  |
| 31 | Монтаж вікон | шт. | 7 |
| 33 | Встановлення міжкімнатних дверей | шт. | 8 |
| 34 | Встановлення вхідних дверей | шт. | 1 |
| Стеля |  |  |  |
| 35 | Монтаж натяжної стелі | м2 | 156 |
| Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 36 | Встановлення автомата | шт. | 9 |
| 37 | Монтаж гофри для проводів | м.п. | 607 |
| 38 | Монтаж проводів | м.п. | 607 |
| 39 | Монтаж розеток | шт. | 34 |
| 40 | Монтаж вимикачів | шт. | 18 |
| 41 | Монтаж світильників | шт. | 26 |
| Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 42 | Пробивання борозен | м.п. | 6 |
| 43 | Забивання борозен | м.п. | 6 |
| 44 | Прокладання трубопроводів водопостачання | м.п. | 24 |
| 45 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 20 мм | м.п. | 24 |
| 46 | Установлення кранів | шт | 4 |
| 47 | Установлення Бойлерів | шт. | 2 |
| 48 | Установлення умивальників | шт. | 2 |
| 49 | Установлення змішувачів | шт | 2 |
| 50 | Установлення унітазів із бачком | шт | 2 |
| 51 | Врізка в існуючу мережу | шт | 1 |
| 52 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м.п. | 6 |
| 53 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м.п. | 6 |
| Фасад |  |  |  |
| 54 | Влаштування бетонної сходинки (похолої) | шт. | 1 |
| 55 | Ремонт штукатурки фасаду | м2 | 10 |
| 56 | Фарбування фасаду 2 рази | м2 | 37,5 |