ДОДАТОК 1.

RFP 30/12/2025

Проект AWO BENGO

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета:

## Розробка візуалізацій та технічного дизайн-проекту інтер’єру крафтового хабу в Іванкові. Дизайн інтер’єру має бути розроблений у відповідності до сучасних тенденцій об’єктів громадського типу, інклюзивності, безбар’єрності з урахуванням сучасного досвіду створення аналогічних об’єктів з надання допомоги внутрішньо переміщених осіб, біженців та шукачів захисту.

- Технічне завдання :

-  Визначити основну концепцію функціонального зонування;

- Розробити дизайн рішення та просторові 3D візуалізації приміщень хабу;

- Розробити відеообліт приміщень Крафтового Хабу;

- Детальна розробка елементів експозицій в основних приміщеннях з активностями;

- Розробити альбом дизайн проекту (креслення, специфікації)

- Здійснювати безпосередній контроль під час проведення всіх робіт.

- Притримуватись комплексного підходу при проектуванні (вивчення та врахування проектних рішень суміжних розділів проектно-кошторисної документації)

- У складі документації необхідно розробити:

1 етап – Дизайн-пропозиція концепції:

- Вивчення проектно-кошторисної документації (ПКД), розробленої для БФ;

- Комунікація з суміжними проектантами, погодження з Фондом та проектантами архітектурно-дизайнерських рішень, внесення відповідних коригувань, за потребою

- Визначення  тематичної та просторової структури приміщень;

- Розробку концепції дизайну інтер’єру;

- Просторові 3D візуалізації.

Дизайн має відповідати сучасним тенденціям та інклюзивності об’єктів подібного типу.

2 етап – Дизайн-проект інтер’єру крафтового хабу:

- розробка альбому креслень:

- обмірний план

- планувальні рішення

- план оздоблення підлог

- план оздоблення стін, розгортки

- план оздоблення стелі

- план розміщення освітлювального обладнання

- план розміщення електрофурнітури

- завдання на меблі

- Специфікації оздоблювальних матеріалів

- Специфікації фурнітури

3 етап – Авторський нагляд за процесом будівництва та реалізації об’єкту. Відвідування будівельного майданчику та координація з підрядною організацією. Це включає в себе: підбір матеріалів, системний фізичний супровід, здійснення контролю за належним підбором та закупівлею матеріалів, моніторинг впровадження дизайну в приміщеннях Хабу, підзвітність Фонду про реалізацію етапів проєкту.

4. Організаційні вимоги до проекту:

1. Оригінальність (нестандартні дизайнерські рішення), ексклюзивність та новітність (використання незвичних експозиційних рішень);

2. Інклюзивність;

3. Інтерактивність;

4. Функціональність (зручність проведення різноманітних заходів, пов’язаних з діяльністю хабу;

5. Економічна ефективність та  мінімальні затрати на експлуатацію;

6. Координація ремонтних робіт та відповідність реалізації до початкової дизайн концепції;

Об’єкт будівництва:

вулиця Івана Проскури, 2, Іванків, Київська область, Украина, 07200

WWJ4+V3 Іванків, Київська область, Украина

Площа територіʼ для ремонту близько 250м2

| ПІБ: ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІДПИС: _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОСАДА: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕЧАТКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |