ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ITB 08_01_26

для УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ(ів) НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ "Послуги інженера-консультанта та послуги зі здійснення технічного нагляду по Крафтовому Хабу в Іванкові"

Мета проекту: Підвищення соціально-економічної та психологічної стійкості вразливих верств населення у сільських громадах Київської області, шляхом навчання, консультування, менторської підтримки, передачі знань, розвитку навичок та налагодження мереж для горизонтальної комунікації та співпраці з місцевими органами влади; надати комплексну підтримку в надзвичайних ситуаціях для підвищення стійкості та добробуту вразливих груп населення в цільових регіонах.

Початок надання послуг: січень 2026 р.- липень 2026 р.

Географія учасників проекту: Київська область

Кількість надавачів послуг: в рамках даного тендеру буде відібрано 1 переможця.

Орієнтовна залученість Фахівця: від моменту підписання контракту до 26 липня 2026 року.

Перелік послуг (функцій) Виконавця Виконавець надає Замовнику такі Послуги (виконує такі функції):

1. здійснення управління проектом, представлення інтересів Замовника та забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема під час отримання адміністративних послуг, у тому числі здійснення дозвільних (погоджувальних) процедур, та проведення перевірок;

2. консультування Замовника з питань забезпечення організації управління з охорони праці на будівельному майданчику та координації заходів з охорони праці, участь у розробленні плану з охорони праці;

3. аналіз проектної документації та надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва;

4. моніторинг дотримання Підрядником графіків виконання робіт, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування;

5. організація нагляду за здійсненням Підрядником вхідного та операційного контролю;

6. інформування Замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт;

7. надання Підряднику рекомендацій щодо усунення порушень під час виконання робіт та контроль за ходом виконання таких рекомендацій;

8. аналіз проблем, спорів і претензій, що виникають під час будівництва, розроблення пропозицій щодо їх усунення, вжиття заходів для досудового врегулювання спорів, у т.ч. медіація;

9. розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження строків виконання робіт, необхідності виконання додаткових робіт;

10. внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з Підрядниками, які систематично порушують умови договору підряду;

11. участь в організації підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та прийнятті в експлуатацію;

12. проведення перевірок:

– наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об'єкта.

– відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, технічним умовам, вимогам будівельних норм та інших нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством;

– відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації;

– виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

13. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками;

14. проведення разом з Підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

15. інформування Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

16. оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;

17. участь у проведенні перевірок:

– якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності

змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам при прийнятті Об’єкта в експлуатацію;

– органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

18. вимагання (за потреби) від Підрядника:

– виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

– проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

– усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

– зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт, у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів та у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій;

19. у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва Об'єкта, та відмови Підрядника їх усунути, повідомлення про це Замовника і відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства;

20. фіксація зауважень технічного нагляду в загальному журналі виконання робіт, забезпечення в частині, що стосується Виконавця, участі у веденні іншої виконавчої документації на Об’єкті;

21. перевірка в межах функцій, визначених Договором, візування актів приймання виконаних будівельних робіт на Об’єкті, які підписані, завірені та надані Підрядником

22. здійснення фото та відеофіксації окремих відповідальних конструкцій та будівельних робіт, у тому числі прихованих;

23. інформування Замовника про припинення або зупинення надання Послуг у строки та у порядку, що встановлені Договором;

| ПІБ: ______________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| ПІДПИС: _____________________________________________ Ознайомлені з технічним завданням |  |
| ПОСАДА: ___________________________________________________ |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ |  |  |
| ПЕЧАТКА: |  |
| ДАТА: |  |