Технічне завдання для закупівлі послуг

Engineer

(Інженер)

до тендеру Благодійної організації  «Благодійний фонд “РОКАДА”»

Проєкт SPARK реалізовується Благодійним фондом «Рокада» за підтримки Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) у партнерстві з Bukovinian Agency for Initiatives and Development (BAID) та Un Ponte Per ETS (UPP).

Мета проєкту: надання комплексної, міжсекторальної та індивідуалізованої підтримки постраждалим від війни, з особливим фокусом на осіб, які зазнали гендерно зумовленого насильства (ГЗН), внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих груп населення. Проєкт поєднує соціальний, правовий, освітній та захисний компоненти, а також інфраструктурні рішення, спрямовані на підвищення безпеки дітей і громад.

Географія реалізації проєкту: Сумська та Харківська області.

Вакантна вакансія: Engineer (Далі – Фахівець)

Формат надання послуг: дистанційний контроль ремонтних робіт із періодичними виїздами на об’єкти за умови безпечного доступу.

Початок надання послуг: березень 2026 р.- серпень 2027 р.

Географія учасників проекту: Сумська область

Кількість надавачів послуг: в рамках даного тендеру буде відібрано 1 переможця

1. Технічне завдання в межах надання послуг:

| Завдання | Очікуваний результат | Період виконання |
| --- | --- | --- |
| Адаптація попередніх технічних оцінок та проектних рішень до конкретних об'єктів | Затверджені технічні рішення для шкіл з урахуванням структурних особливостей та державних норм | Після підтвердження локацій |
| Розробка дефектних актів та попередня оцінка об'ємів робіт | Дефектний акт та готова документація для подання на тендер | Після підтвердження локацій |
| Технічний нагляд за реконструкцією | Звіти про хід робіт на основі етапів, включаючи технічні перевірки | Протягом усього часу |
| Перевірка етапів виконання робіт | Кожен етап виконання робіт затверджено перед переходом до наступного | Відповідно до графіка |
| Проведення періодичних виїзних інспекцій (за безпечних умов) | Фотодокументація до та після, підтверджено якість виконаних робіт на місці | Постійно |

2. Звітність

Інженер забезпечує формування та перевірку: фотодокументації «до» та «після»; звітів на кожному етапі виконання робіт; технічних висновків щодо відповідності виконаних робіт нормам; контрольних списків (заповнених спільно з місцевим персоналом); підтверджених рахунків-фактур підрядника; актів приймання виконаних робіт; інші матеріали, що є підставою для оплати послуг.

Усі матеріали, розроблені в межах реалізації проєкту, зберігаються на корпоративному диску Фонду.

Звіти та всі супровідні матеріали передаються Фонду без обмежень щодо авторських прав.

Звіт подається щомісячно до 1 числа (за попередній місяць) або по факту надання послуг.

3. Умови співпраці

Учасником тендеру може бути ФОП, яка подає свою пропозицію для участі у тендері. Виконавець, у контексті цього тендеру, — це особа, яка безпосередньо надаватиме послуги відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок фізичної особи підприємця - постачальника послуг протягом 7 робочих днів з дати затвердження звітних документів та надання рахунку.

Фонд має право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе за це відповідність.

УВАГА! Замовник залишає за собою право змінювати об’єми послуг! Об’єм послуг визначається спільно з менеджером проєкту БО «БФ «Рокада»».

Податки та збори сплачуються Виконавцем самостійно.

Учасник не має бути в санкційних списках України, ЄС, США, Канади, Японії, Великобританії.

ФОП не має перебувати в процесі припинення діяльності.

4. Вимоги до подання пропозицій

Пропозиція подається українською мовою та повинна містити:

- Контактну інформацію учасника.

- CV з детальним описом релевантного досвіду, зокрема: вища освіта за спеціальністю інженер-будівельник; знання національних будівельних норм та стандартів (ДБН, СНіП); досвід складання та перевірки кошторисної документації; досвід технічної оцінки стану приміщень та контролю проведення ремонтних робіт; досвід взаємодії з підрядниками та замовниками; досвід підготовки та ведення технічної документації; навички читання та розробки креслень; досвід використання AutoCAD, Revit, ArchiCAD або аналогічних програм; досвід організації та координації будівельних процесів; досвід роботи в гуманітарних або донорських проєктах (буде перевагою); досвід ведення фотофіксації та звітності по етапах виконання робіт; досвід роботи з актами приймання-передачі та фінансовою документацією.

- Додаткові професійні вимоги: готовність здійснювати дистанційний технічний нагляд із регулярними онлайн-нарадами з підрядниками; готовність проводити виїзні інспекції за умови безпечного доступу; навички роботи з MS Office, Excel, Google Sheets для ведення технічної та фінансової звітності; аналітичне мислення та уважність до деталей; здатність працювати в кризових умовах.

- Інформацію про освіту, документи, що підтверджують підвищення кваліфікації (за наявності); рекомендаційні листи; приклади виконаних кошторисів або технічної документації (без конфіденційної інформації) (за наявності).

З технічним завданням ознайомлений/а(-і),

| ПІБ Учасника: ______________________________________________________ ПІБ Виконавця (-ів)*: ________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *у разі подання учасником пропозиції за декількома виконавцями, зазначаються усі |  |  |  |  |
| ПІДПИС Учасника: _____________________________________________ |  |  |  |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон учасника______________________________________ |  |  |  |  |
| ПЕЧАТКА (за наявності): |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |