|  |  | Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж дверей та оздоблювальні роботи з вирівнювання стін в гуртожитку на базі МТП Комунального закладу «Харківського фахового вищого коледжу мистецтв» |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |
| За адресою: м. Харків вул. Гвардійців Широнінців |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж вапняного оздоблення | м2 | 45 |
| 2 | Демонтаж відшарованої штукатурки і місто под плитку | м2 | 100 |
| 3 | Демонтаж кахелю | м | 40 |
| 4 | Демонтаж умивальників та кранів із збереженням і подальшим поверненням на попереднє місце після ремонту стіни | шт | 40 |
| 5 | Ґрунтування поверхонь "Бетонконтакт" перед шпаклівкою,укладкою плитки. | м2 | 190 |
| 6 | Ґрунтування поверхонь перед окраскою | м2 | 165 |
| 7 | Укладання керамічної плитки на робочу зону стіни (від дверей до дверей) із подальшим затиранням швів | м2 | 22 |
| 8 | Ремонт та відновлення ділянок стін у місцях руйнування. | м2 | 55 |
| 9 | Шпаклювання стін | м2 | 165 |
| 10 | Фарбування в 2 шари | м2 | 165 |
| 11 | Перевезення будівельного сміття до 40 км (з урахування завантаження ) | машина | 1 |
| 12 | Демонтаж існуючих дверних блоків з полотном | шт | 12 |
| 13 | Оздоблення відкосів | комплекс | 12 |
| 14 | Врізка замка ,петлі | компл | 12 |
| 15 | Фарбування дверей | компл | 12 |
| 16 | Монтаж міжкімнатних дверей | шт | 12 |