ДОДАТОК 1.

RFP 23/07/2026/2

Проект Women-Led Community Systems for Recovery and Resilience

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета:

Розробка візуалізацій та технічного дизайн-проекту інтер’єру центру соціально-економічної підтримки жінок у м. Луцьк, Волинської області. Дизайн інтер’єру має бути розроблений у відповідності до сучасних підходів до облаштування громадських, соціальних і сервісних просторів, з урахуванням функціонального призначення центру, принципів безбар’єрності, інклюзивності та доступності, потреб жінок і дітей як основних користувачів простору. Економічної доцільності рішень та мінімізації витрат на подальшу експлуатацію.

- Технічне завдання :

- Ознайомитися з технічною та планувальною документацією щодо приміщення.

- Вивчити концепцію проєкту та функціональну модель Центру.

- Провести дизайн-дослідження із фасилітованою сесією за участю представників Фонду та майбутніх користувачів простору.

- Проаналізувати сценарії використання простору та розробити User Journey Map, Space Flow Map і функціональну матрицю приміщення.

- Запропонувати оптимальне зонування з урахуванням потоків користувачів, приватності, безпеки та адаптивності простору.

- Розробити дизайн-концепцію інтер'єру на основі принципів Evidence-Based Design та Trauma-Informed Design.

- Підготувати 3D-візуалізації ключових зон.

- Розробити повний технічний дизайн-проєкт.

- Передбачити концепцію wayfinding: кольорове зонування, інформаційну графіку, піктограми, тактильну навігацію.

- Інтегрувати environmental branding (айдентика в інтер'єрі).

- Підібрати матеріали з оцінкою їх довговічності та експлуатаційних витрат.

- Координувати рішення із консультантами, підрядниками та представниками Фонду.

- У складі документації необхідно розробити:

Етап 1. Дизайн-концепція

·       Дизайн-дослідження та фасилітована сесія.

·       User Journey Map, Space Flow Map, функціональна матриця.

·       Концепція зонування.

·       Privacy Map, Noise Map, Lighting Map, Space Flexibility Map.

·       Moodboard, стилістичні рішення, попередні 3D-візуалізації.

Етап 2. Дизайн-проєкт

·       Альбом креслень (згідно базового ТЗ).

·       Design Guidelines (дизайн-код простору).

·       Концепція wayfinding.

·       Специфікації матеріалів, меблів, освітлення.

·       Design Decision Book із обґрунтуванням ключових рішень.

Об’єкт будівництва:

вулиця Шопена, 11, Луцьк, Волинська область, Україна, 43000

Площа території для ремонту близько 328м2

| ПІБ: ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІДПИС: _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОСАДА: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕЧАТКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |